## **Protokoll der Zwischenbesprechung**

## **2. Zwischenbesprechung, Datum: 28.10.2021**

Verfasser/innen: Flurin Laim, Dominic Landolt / Klasse: BIN18e

Titel der BMA: Bilderklassifizierung durch neuronales Netzwerk

Dieses Formular ist soweit möglich ausgefüllt zur Zwischenbesprechung mitzubringen. Weiter sind möglichst alle Unterlagen mitzubringen, insbes. alles bereits Geschriebene (Arbeit, Dokumentation, nachgeführtes Projektjournal, Zeitplan, Notizen, Korrespondenzen) sowie die wichtigsten Informationsmaterialien (Bücher etc.).

**Bei Nichterscheinen ohne ausreichende Begründung wird die Besprechung mit 0 Punkten bewertet.**

# Stand der Arbeit / Zeitplan

Bisherige Tätigkeiten und Ergebnisse: Recherchen, vorhandenes Material, Termine, Interviews, Gespräche, Besuche, Stand der Informationsverarbeitung, erarbeitete Ergebnisse, wichtige Überlegungen, andere Arbeiten, Einhaltung des Zeitplans, Führen des Projektjournals

Umsetzung des neuronalen Netzwerks, in der Endphase. Bilder Scraping ist fertig und voll funktionsfähig. Das Speichern der Quellen funktioniert ebenfalls Problemfrei. Leider hat diese Aufgabe mehr Zeit als gedacht in Anspruch genommen Wir haben uns auch schon Gedanken gemacht, wie die Dokumentation strukturiert sein soll und welche Inhalte darin sein sollen.

##### Nächste Schritte

Fertigstellung des Produktes und das Schreiben der Dokumentation. Eventuelle Erweiterung des Produktes durch App oder Ähnliches.

##### Änderung der Projektvereinbarung

Bestätigung oder Abweichungen, Begründung für die Änderungen

Keine

##### Probleme, Schwierigkeiten fachlicher Art

Eingetretene und noch zu erwartende Probleme, Massnahmen, Lösungen

Wir waren uns nicht sicher, ob wir auch kommerzielle Bilder als Trainingsmaterial verwenden können. Dieses Problem haben wir gelöst, in dem wir Bilder benutzt haben, die frei verfügbar sind und ohne Lizenz verwendet werden können.

##### Zusammenarbeit im Team

Erfahrungen mit der Zusammenarbeit, Ausgeglichenheit der bisherigen Arbeitsleistungen, Zuverlässigkeit, erlebte und noch zu erwartende Probleme, Massnahmen, Lösungen

Wir haben uns bei den Arbeiten aufgeteilt und beide etwa gleich viel bisher vom Projekt erledigt. Unsere Kommunikation funktioniert ebenfalls sehr gut und wir tauschen uns regelmässig aus.

##### Empfehlungen, Tipps der betreuenden Lehrperson

##### Weitere Bemerkungen

Das Protokoll wird während der Zwischenbesprechung vervollständigt und anschliessend kopiert. Die Lernenden und die Lehrperson erhalten je ein unterzeichnetes Exemplar.

Datum: Die Lernenden: /

Die Lehrperson: